Приложение № 3

к программе «Улучшение качеств жизни населения муниципального образования Лазурненский сельсовет»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАЗУРНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

Паспорт муниципальной подпрограммы

"Благоустройство территории муниципального образования Лазурненский сельсовет "

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Благоустройство территории муниципального образования Лазурненский сельсовет» (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Лазурненского сельсовета |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Лазурненского сельсовета |
| Исполнители мероприятий  подпрограммы | Администрация Лазурненского сельсовета |
| Основные цели подпрограммы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Лазурненский сельсовет.  -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Лазурненского сельсовета.  -Совершенствование эстетического вида Лазурненского сельсовета.  -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов Лазурненского сельсовета.  - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.  -Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи подпрограммы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.  -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  - Восстановление и реконструкция уличное освещение, установка светильников в населенных пунктах.  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО.  - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования  подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного и краевого бюджета подпрограммы составляет-20786,745,43тыс.руб. (Приложение 1): в 2014 – 2026 годах, в том числе:  на 2014- 2041,4 тыс.руб;  на 2015- 1675,5 тыс.руб;  на 2016– 1840,44 тыс. руб;  на 2017 – 1277,006 тыс. руб;  на 2018-1884,473 руб.  на 2019-1169,982 тыс.руб  на 2020-1116,137,34 тыс.руб  на 2021-3850,347,4тыс.руб  на 2022-1737,981,85 тыс.руб  на 2023-1852,105,87 тыс.руб  на 2024 -813,847,51тыс.руб  на 2025- 1193,0 тыс.руб  на 2026 -334,524,46 тыс.руб  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 – 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.  - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Лазурненский сельсовет.  - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  - Улучшение состояния территорий муниципального образования Лазурненский сельсовет.  - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Лазурненский сельсовет.  - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  - Совершенствование эстетического состояния территории.  - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.  - Создание зелёных зон для отдыха граждан.  - Предотвращение сокращения зелёных насаждений.  - Увеличение количества высаживаемых деревьев.  - Благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ**

Природно-климатические условия Лазурненского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

В настоящее время население поселения составляет 1300 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает санация безнадзорных животных. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

**Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям по результатам, исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселения .

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается специализированная организация посредством заключения договора или муниципального контракта. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных программах регионального проекта «Благоустройство».

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2014- 2024 годов необходимо организовать и провести:

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличное освещения, установка светильников в населенных пунктах поселения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация скоплений безнадзорных животных;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц поселения Лазурненского сельсовета.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых подпрограмм благоустройства территорий, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение 1

к Муниципальной подпрограмме

«Благоустройство территории муниципального образования Лазурненский сельсовет »

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 2022 | 2023 |
| 31. | Организация уличного освещения, оплата электроэнергии | 318,28 | 340,4 | 330,7 | 340,0 | 370,0 | 340,0 | 400,0 | 300,0 | 314,864,17,0 | 355,0 | 369,2 | 300,0 | 300,0 | | |  |  |
| 22 | Мероприятия по благоустройству и озеленению | 45,8 | 90,9 | 60,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 42,6 | 213,0 | 394,0 | 994,0 | 100,0 | 571,0 | 34,524,46 | | | 0 | 24,4 |
| 33 | Ремонт колодцев | 60,8 | - | 100,0 | 30,0 | 110,0 | 250,3 | 313,0 | 168,0 | 135,330,04,0 |  | 200,00 | 300,00 |  | | | 0 | 24,4 |
| 44 | Скашивание травы,уборка территории,организация благоустройства мест массового отдыха населения | 1616,52 | 1244,2 | 1349,74 | 812,206 | 1296,393 | 485,767 | 339,336 | 1203,741,41 | 1104,908,85 | 503,105,87 | 122,647,51 |  |  | |
| 55 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Краевой бюджет |  |  |  | 40,0 | 34,0 | 39,21 | 18,93 | 15,139 | 18,815 |  | 20,0 | 20,0 | |  |
| 66 | Софинансирование организации и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения |  |  |  | 4,8 | 4,08 | 4705,20 | 2,271,6 | 1,817 | 2,257,8 |  | 2,0 | 2,0 | |  |
| 77 | Приобретение трактора по программеППМИ |  |  |  |  |  |  |  | 1948649,99 |  |  |  |  | |  |
|  | ИТОГО | 2041,4 | 1675,5 | 1840,44 | 1277,006 | 1884,473 | 1169,982 | 1116,137 | 3850,347,4 | 1737,981,85 | 1852,105,87 | 813,847,51 | 1193,0 | | 334,524,46 |

**Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ**

**УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Лазурненского сельсовета.

Муниципальный Заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком подпрограммы и исполнителями подпрограммы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице 1 к настоящей подпрограммы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией Лазурненского сельсовета.

Исполнитель подпрограммы - Администрация Лазурненского сельсовета :

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Благоустройство территории муниципального образования Лазурненский сельсовет ".

**Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Лазурненского сельсовета.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- предотвращение скопления безнадзорных домашних животных;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации подпрограммы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

Специалист по благоустройству Т.Е.Дементьева